|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мерки*** | ***Дейности/Проекти*** | ***Отговорна институция*** | ***Срок*** | ***Възможни източници на финансиране*** | ***Система за оценка на резултатите*** | |
| ***Индикатор*** | ***Очакван резултат*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. Осигуряване   на необходимото количество и качество вода за населението и промишлеността: | 2.1.Преодоляване недостига на питейна вода за някои селища от общината. | Община | 2022  ÷  2027 | ПУДООС, ДБ, Европейски фондове | Изготвени работни проекти. | Въведени в експлоатация нови водоизточници |
| 2.2.Проучване и установяване на местата на сериозни загуби на вода | Община | 2022  ÷  2024 | Община,ПУДООС, ДБ. | Проведени срещи със заинтересовани страни | Изготвен работен доклад |
| 2.3.Изграждане на ПСОВ за град Хаджидимово | Община | 2022  ÷  2027 | ПУДООС, ДБ, Европейски фондове | Изготвени работни проекти | Изградена ПСОВ |
| 2.4.Обхващане и пречистване на отпадни води от бита и промишлеността | Община | 2022  ÷  2027 | ПУДООС, ДБ, Европейски фондове | Изготвени работни проекти. | Въведени в експлоатация нови ПС |
| 2.5.Проектно и финасово осигуряване на инциативи свързани с пречистване на отпадни води. | Община | 2022  ÷  2027 | ПУДООС, ДБ, Европейски фондове | Изготвени работни проекти. | Сключени договори за финасиране |
| 2.6.Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води | Община | 2022  ÷  2027 | Община,ПУДООС, ДБ. | Изготвени проекти за СОЗ | Изградени СОЗ |
| 2.7.Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси | Община | 2022  ÷  2027 | Общински бюджет,  Европейски фондове | Проведени информационни кампании(лекции, семинари) | Изготвени информационни материали |
| 2.8.Осъществяване на постоянен ипериодичен мониторинг относно качествата на подаваната питейна вода на територията на Община Хаджидимо | Община, „ВиК“ ЕООД Благоевград  РЗИ Благоевград | 2022  ÷  2027 | Община, „ВиК“ ЕООД Благоевград  РЗИ Благоевград | Извършени опробвания на водоизточници | Протоколи от извършени опробвания на водоизточници |

**I – ва Генерална стратегическа цел – мякрка I.2. “Oпазване на водите”**