МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“

по четири обособени позиции

Обособена позиция №1: „Възстановяване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в гр. Хаджидимово“

Обособена позиция №2: „Реконструкция на пътно платно и тротоари на част от ул. „Драма“, от о.т. 85 до о.т. 102 в с. Копривлен, общ. Хаджидимово“.

Обособена позиция №3: „Възстановяване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в с. Садово, общ. Хаджидимово“

Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица от о.т. 204, о.т. 206 до о.т. 359 в с. Тешово, общ.  Хаджидимово“.

Настоящата Методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до този етап на процедурата оферта.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

!!! Настоящата Методика е важима и относима еднозначно за всяка от обособените позиции от обхвата на възлагане.

!!! За всяка от обособените позици ще бъде извършено отделно оценяване и класиране.

!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката (подробно разписани в Раздел IV, т. 2.3.2. от Указанията за участие в процедурата), на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на Участниците, които:

- не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и изискванията за оформяне на Техническото предложение.

- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качественото и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в:

- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;

- непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение нa дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя;

- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането им би било невъзможно постигането на крайния резултат;

- представяне на Строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания с приложените Линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка (неподлежащи на оценка), водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), се оценяват с Комплексна оценка – „КО“.

За „икономически най – изгодна“ се определя тази Оферта, която има най - висока Комплексна оценка.

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки.

Комплексната оценка (КО) на всеки Участник се формира от следните два показателя:

(1) Показател „Професионална компетентност на ръководния състав“ (ПК) с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%, представляваща оценка на професионалната компетентност на определения от съответния Участник ръководен (инженерно-технически) състав, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката;

(2) Показател „Предложена цена“ (ПЦ) с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%, представляваща оценка на ценовото предложение на съответния Участник.

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно.

Офертите се оценяват в следната последователност:

1. Определяне на Показател ПК на съответната, оценяема оферта;

2. Определяне на Показател ПЦ на съответната, оценяема оферта;

3. Определяне на Комплексна оценка КО на съответната, оценяема оферта.

1. Методика за определяне на оценката по показател „Професионална компетентност на ръководния състав“ (ПК)

Направеният от Възложителя избор на този показател за оценка на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на всяка от обособените позиции на настоящата обществена поръчка. При формулирането на показателя и отделните подпоказатели за оценка, Възложителят е изхождал от разбирането, че при обществени поръчки за строителство, организацията и професионалната компетентност на ръководния и експертен екип, предложен от Участника, са неразривно свързани с предмета на поръчката и по-специално с качеството на строителството. В такива случаи е налице изключително тясна зависимост между организацията, професионалната квалификация, компетентността, опита и ефективността като цяло на работния екип и икономическата стойност на офертите.

Едновременно с посоченото, съществена предпоставка за оценка на професионалната компетентност на предлаганите от Участника експерти е обстоятелството, че предвидените във всяка от обособените позиции на настоящата поръчка строителни работи се осъществяват по улици в населени места и по тази причина от изключителна важност е ръководният състав, пряко зает с изпълнението на строителните работи да има опит и компетентност, за да може максимално бързо и професионално да реагира при поява на обстоятелства, неотразени в техническата документация. От ръководния състав се изисква бърза и компетентна реакция, в това число както за прякото изпълнение на възложените строителни работи, така и по отношение на качеството на влаганите материали, недопускане на аварии и прекъсвания на съществуващи проводи на наличната подземна инфраструктура и прилежащи имоти, недопускане (минимизиране) на удължаване срока за изпълнение на строителните работи в участъка, в който са се появили непредвидени обстоятелства, така също и за изпълнение на мерките за обезпечаване на безопасни и здравословни условия на труд. В тази връзка от съществено значение за качественото и навременно изпълнение на строителните дейности, включени в предмета на настоящата поръчка е опита, компетентността и организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.

Отчитайки гореизложеното, при оценяването на офертите и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена, Възложителят е приел, че е удачно да се вземат предвид освен организацията на предлагания ресурс за изпълнение на поръчката (персонал, материали, техника и механизация и др.), така също и професионалната квалификация на ръководния екип, определен за изпълнение на строителството.

Оценката по Показател ПК представлява оценка на професионалната компетентност на определения от съответния Участник ръководен (инженерно-технически) състав, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката.

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател ПК се изчислява по следната формула:

ПКn

ПК = -------------- x 100 = .......бр. точки

ПКmax

където:

ПКn = ПКП/Тс + ПКТР + ПКОКК + ПККБЗ на оценяемата оферта,

като:

ПКП/Тс - Подпоказател „Професионална квалификация на Експерт, с придобита специалност „Пътно/Транспортно строителство“ (или еквивалентна);

ПКТР - Подпоказател „Професионална квалификация на Технически ръководител“;

ПКОКК - Подпоказател „Професионална квалификация на Отговорник/специалист по контрола на качеството“;

ПККБЗ - Подпоказател „Професионална квалификация на Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве“.

ПКmax – максималната обща оценка, дадена от Комисията за конкретна от офертите като сума по всички подпоказатели за техническа оценка по този показател.

!!! За получаването му е необходимо първо да бъдат получени всички таблични оценки на Комисията за всички допуснати оферти.

ПК – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

Оценката на професионалната квалификация на всеки от експертите от предложения инженерно – технически състав се определя като сбор от точките за специфичен професионален опит и за участие в договори/услуги/проекти/дейности за определен брой строителни обекти/строежи, съобразно изискванията на Възложителя, разписани в Техническата спецификация, по следния начин:

| МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ“ | Максимален брой точки – 24, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| --- | --- |
| ПКП/Тс „ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЕКСПЕРТ, С ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЪТНО/ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО“ (или еквивалентна) | Максимален брой точки - 6, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| Доказан специфичен професионален опит | Максимален брой точки - 3, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| До 3 г., включително опит като експерт по част „Пътна“ при изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях | 1 |
| Над 3 г. до 5 г., включително опит като експерт по част „Пътна“ при изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях | 2 |
| Над 5 г. опит като експерт по част „Пътна“ при изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 3 |
| Участие в изпълнението на конкретни строителни обекти/строежи | Максимален брой точки - 3, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| Опит като експерт по част „Пътна“ при изпълнението на до 3 обекта, включително, за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 1 |
| Опит като експерт по част „Пътна“ при изпълнението на 4 до 5 обекта, включително, за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 2 |
| Опит като експерт по част „Пътна“ при изпълнението на над 5 обекта за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях | 3 |
| ПКП/Тс = .................т. |  |
| ПКТР „ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ“ | Максимален брой точки - 6, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| Доказан специфичен професионален опит | Максимален брой точки - 3, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| До 3 г., включително опит като технически ръководител на обект/и в областта на изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 1 |
| Над 3 г. до 5 г., включително опит като технически ръководител на обект/и в областта на изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях | 2 |
| Над 5 г. опит като технически ръководител на обект/и в областта на изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях | 3 |
| Участие в изпълнението на конкретни строителни обекти/строежи | Максимален брой точки - 3, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| Опит като технически ръководител на до 3 обекта, включително, за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях | 1 |
| Опит като технически ръководител на 4 до 5 обекта, включително, за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях | 2 |
| Опит като технически ръководител на над 5 обекта за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях | 3 |
| ПКТР = .................т. |  |
| ПКОКК „ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОТГОВОРНИК/СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО“ | Максимален брой точки - 6, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| Доказан специфичен професионален опит | Максимален брой точки - 3, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| До 3 г., включително професионален опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 1 |
| Над 3 г. до 5 г., включително професионален опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 2 |
| Над 5 г. професионален опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 3 |
| Участие в изпълнението на конкретни строителни обекти/строежи | Максимален брой точки - 3, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| Опит като Отговорник/специалист по контрола на качеството при изпълнението на до 3 обекта, включително, за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях | 1 |
| Опит като Отговорник/специалист по контрола на качеството при изпълнението на 4 до 5 обекта, включително, за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 2 |
| Опит като Отговорник/специалист по контрола на качеството при изпълнението на над 5 обекта за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 3 |
| ПКОКК = .................т. |  |
| ПККБЗ „ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КООРДИНАТОР/ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ““ | Максимален брой точки - 6, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| Доказан специфичен професионален опит | Максимален брой точки - 3, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| До 3 г., включително професионален опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 1 |
| Над 3 г. до 5 г., включително професионален опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 2 |
| Над 5 г. професионален опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 3 |
| Участие в изпълнението на конкретни строителни обекти/строежи | Максимален брой точки - 3, преди подвеждане под формулата за оценка по показател ПК |
| Опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнението на до 3 обекта, включително за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях | 1 |
| Опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнението на 4 до 5 обекта, включително, за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 2 |
| Опит като като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнението на над 5 обекта за изграждане и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на улици в населени места и съоръженията към тях. | 3 |
| ПККБЗ= .................т. |  |
| ПКn =....т. (ПКП/Тс )+ .....т. (ПКТР) + .... т. (ПКОКК) + ......т. (ПККБЗ) = ....т. |  |

3. Финансова оценка.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

Оценка на ценовите предложения

- ПЦ – финансова оценка на предлаганата от Участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки Участник се изчислява по формулата:

- ПЦ = ПЦmin/ПЦn х 100, където:

- ПЦmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти

- ПЦn – цената предложена в оценяваната оферта

ПЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

4. Комплексна оценка  (КО) – максимален брой – 100 точки

Комплексната оценка на съответна оферта е сбор от стойностите на оценките по показатели ПК и ПЦ, всеки от които умножен по съответния процент относителна тежест в комплексната оценка.

Комплексната оценка се изчислява по формулата:

КО = ПК х 50% + ПЦ х 50% = ....... бр. точки

5. Крайно класиране

!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

За всички оценявани показатели в посочената методика, закръглявания на предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая.

Крайното класиране на Участниците се извършва по броя на точките,  получени за всеки Участник. На първо място се класира Участникът получил най-висока комплексна оценка съгласно гореописаната методика за оценка на офертите.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

(1) по-ниска предложена цена;

(2) по-изгодно предложение по показатели извън предложената цена, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти, ако Участниците не могат да бъдат класирани по посочения начин.