изх.№ 53-00-83 от 24.08.2017 г.

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ

В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Благоустрояване на улици на територията

на село Абланица, село Беслен и село Теплен,

община Хаджидимово“

Относно: разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, село Беслен и село Теплен, община Хаджидимово“

Кметът на Община Хаджидимово, в качеството си на Възложител по процедурата, предоставя на вниманието на потенциалните Участници следните разяснения:

1. „В документацията за участие, на стр. 6 е посочен срок за изпълнение 90 (деветдесет) календарни дни. Следва ли, че срокът за изпълнение на поръчката е строго определен, или може да се предложи срок, по-кратък от него?“

При разписване на изискването, обективирано в Раздел I, т. 1.6. от Документацията за участие в процедурата (стр. 6) е допусната техническа грешка, предвид което, заинтересованите за участие лица следва да имат предвид следния, коректен текст на изискването: „Срокът за изпълнение е до 90 (деветдесет) календарни дни и започва да тече от датата на съответното възлагателно писмо, отправено от Възложителя до Изпълнителя или от деня следващ подписването на договора“

Отчитайки, че така посочения срок е строго определен само като максимално допустима граница, Участниците могат да предлагат по-кратки срокове за изпълнение.

2. В техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата за възлагне на обществената поръчка е допусната техническа грешка при попълване на количествената сметка за обект: „Благоустрояване на част от  улица „Елин Пелин“ – от ПИ пл. № 472 до края на ПИ пл. № 871, с дължина 250.00 м. по плана на село Абланица, Община Хаджидимово”, предвид което за правилни следва да се считат видовете работи и количества описани в следната таблица:

| Наименование на СМР |  | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изкоп с багер /250.00х8.00х0.40м/ | М3 | 800.00 |
| 2. | Натоварване и извозване | М3 | 1 040.00 |
| 3. | Настилка с трошен камък с d=0.30м. | М3 | 525.00 |
| 4. | Бетонови бордюри –18/35/50 | М.л. | 500.00 |
| 5. | Изграждане на дъждоприемни шахти | Бр. | 2.00 |
| 6. | Полагане асфалтобетон с d= 6 см. | М2 | 1 750.00 |
| 7. | Полагане гофрирани тръби за преминаване на напоителен канал | М.л. | 100.00 |
| 8. | Направа бетонов кожух напоителен канал при преминаване на улица | М3 | 5.00 |
|  | Заустване при две кръстовища с обща дължина 40.00 м. |  |  |
| 9. | Изкоп с багер /40.00х8.00х0.40м/ | М3 | 128.00 |
| 10. | Натоварване и извозване | М3 | 166.00 |
| 12. | Настилка с трошен камък с d=0.30м. | М3 | 84.00 |
| 13. | Бетонови бордюри –18/35/50 | М.л. | 80.00 |
| 14 | Полагане асфалтобетон с d= 6 см. | М2 | 280.00 |

ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАДЖИДИМОВО